Plan de pruebas de software

Sistema Hospitalario Privado Hospital H&H

Fecha: 30/05/2026

# Historial de versiones

| Fecha | Versión | Autor | Organización | Descripción |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 30/05/2026 | 1.0 | Héctor Hernández | Hospital H&H | Versión inicial del plan de pruebas del sistema hospitalario. |

# Información del proyecto

| Empresa / Organización | Héctor Hernández — Hospital H&H |
| --- | --- |
| Proyecto | Sistema Hospitalario Privado Hospital H&H |
| Fecha de preparación | 30/05/2026 |
| Cliente | Hospital H&H |
| Patrocinador principal | Dirección General — Hospital H&H |
| Gerente / Líder de proyecto | Héctor Hernández |
| Gerente / Líder de pruebas de software | Héctor Hernández |

# Aprobaciones

| Nombre y Apellido | Cargo | Departamento u organización | Fecha | Firma |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# Resumen ejecutivo

El presente documento constituye el plan maestro de pruebas del Sistema Hospitalario Privado Hospital H&H. Su propósito es definir la estrategia, el alcance y los criterios de aceptación para validar el software antes de su operación en el entorno institucional.

El plan se alinea con el proyecto de desarrollo monolítico (Spring Boot 3.4.4, Angular 19, PostgreSQL 15) y cubre pruebas funcionales, de reglas de negocio, de seguridad por rol, de integración entre módulos y pruebas extremo a extremo (E2E) de los flujos de consulta programada y emergencia.

El esfuerzo contempla 45 casos de prueba identificados (TC-001 a TC-045), ejecutados en entorno local con backend en puerto 8080, frontend en puerto 4200 y base de datos hospital. Las restricciones incluyen disponibilidad de usuarios de prueba por rol, conectividad SMTP opcional para notificaciones de citas y adjuntos de laboratorio en filesystem local.

Los criterios globales de aceptación exigen compilación exitosa (mvn test y ng build), respuestas de error conformes a ApiErrorResponse, respeto de la matriz de permisos por rol y trazabilidad de estados terminales en admisiones, atenciones, órdenes, laboratorio y pagos.

# Alcance de las pruebas

El alcance incluye los módulos clínicos y administrativos de la intranet: autenticación, pacientes, seguros, citas, admisiones, triage (emergencia), atenciones médicas, órdenes médicas, laboratorio, imagenología, medicamentos, pagos, reportes, bitácora, roles, usuarios, personal y especialidades.

Se verifican flujos E2E de consulta programada (paciente → cita → admisión → atención → órdenes → estudios → pago) y de emergencia (admisión → triage → atención → órdenes → estudios → pago).

Quedan fuera del alcance: pruebas de carga masiva, pruebas de penetración externa, configuración de infraestructura en producción (Azure Blob, despliegue cloud) y políticas institucionales no implementadas en software.

## Elementos de pruebas

• Autenticación y seguridad (TC-001 a TC-004): login, JWT, acceso denegado por rol.

• Pacientes y seguros (TC-005 a TC-007): alta de expediente, unicidad DPI/NIT, pólizas vigentes.

• Citas (TC-008 a TC-012): agenda, solapamiento, correo, reprogramación y cancelación.

• Admisiones (TC-013 a TC-017): seguro, pago en sitio, auto-atención médica, anulación.

• Triage (TC-018 a TC-019): prioridad automática en emergencia, bloqueos por admisión rechazada.

• Atenciones médicas (TC-020 a TC-025): filtros, visibilidad por rol, reasignación, órdenes.

• Órdenes, laboratorio e imágenes (TC-026 a TC-033): auto-creación, correlativos, adjuntos.

• Pagos y permisos (TC-034 a TC-039): cobertura de seguro, comprobante PDF, matriz de roles.

• Reportes y E2E (TC-040 a TC-045): export CSV, flujos completos consulta, emergencia y walk-in.

## Nuevas funcionalidades a probar

Desde el punto de vista del usuario se validará: registro de pacientes con consentimiento de privacidad; gestión de pólizas de seguro; agendamiento de citas con confirmación opcional por correo; admisiones con validación financiera; triage automático en emergencias; atenciones clínicas con reasignación del médico jefe; generación de órdenes y estudios; completado de laboratorio con adjunto obligatorio; despacho farmacéutico; registro de pagos con comprobante PDF; consulta de reportes y bitácora según rol.

También se verifican restricciones operativas: admisiones rechazadas o anuladas bloquean nuevas atenciones y pagos; laboratorio completado exige archivo adjunto; citas no pueden traslapar disponibilidad del médico; el menú lateral muestra únicamente módulos autorizados por rol.

Cada conjunto de casos de prueba por módulo funcional deberá contemplar:

| ELEMENTO DE PRUEBA | CASO DE PRUEBA |
| --- | --- |
| Datos de entrada | Verificar que los datos de entrada cumplan con: - Obligatoriedad - Tipo de datos - Longitud - Estructura |
| Reglas de Negocio | Validar reglas de negocio que afecten los datos de entrada (Dependencia de datos). |
|  | Validar reglas de negocio que afecten los flujos. |
| Flujos Alternos | Verificar la ejecución de todos los flujos alternos. |
| Flujos de Excepción | Verificar la ejecución de todos los flujos de Excepción. |
| Flujo Básico | Verificar la ejecución del flujo básico. |
| Generalidades: | Los casos de prueba especifican URL base http://localhost:4200 (frontend) y API http://localhost:8080/api. Usuarios de prueba: admin, recepcion, medico, medico-jefe, laboratorio, farmacia, cajero. Datos de entrada incluyen DPI/NIT únicos, pacientes con y sin seguro vigente, citas futuras, admisiones CONSULTA y EMERGENCIA, órdenes LAB/IMAGEN/FARMACIA y archivos PDF de resultados en ./data/uploads. La ejecución manual documenta capturas; la automatizada utiliza mvn test (JUnit/Mockito) y ng build. |

| INFORMACIÓN GLOBAL DEL CASO DE PRUEBA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CASO DE PRUEBA No. | TC-013 |  | VERSIÓN DE EJECUCIÓN |  | 1 |
|  |  |  | FECHA EJECUCIÓN |  | 30/05/2026 |
| ESCENARIO FUNCIONAL: | Admisión con seguro vigente y auto-atención médica |  | MODULO DEL SISTEMA |  | Admisiones |
| Descripción del caso de prueba: | Verificar que una admisión con seguro activo queda en estado ADMITIDO, genera atención médica pendiente asignada al médico jefe y permite continuar el flujo clínico. |  |  |  |  |
| - CASO DE PRUEBA |  |  |  |  |  |
| - Precondiciones |  |  |  |  |  |
| Usuario recepcionista autenticado. Paciente activo con póliza de seguro vigente. Cita programada opcional en estado PROGRAMADA. Backend y frontend en ejecución. Médico jefe configurado en el sistema. |  |  |  |  |  |
| - Pasos de la prueba |  |  |  |  |  |
| 1. Ingresar a Admisiones → Nueva admisión. 2. Seleccionar paciente con seguro vigente. 3. Vincular cita si aplica. 4. Tipo CONSULTA, modalidad SEGURO. 5. Guardar admisión. 6. Verificar estado ADMITIDO en listado. 7. Ingresar como médico jefe a Atenciones médicas. 8. Confirmar atención pendiente auto-generada. |  |  |  |  |  |
| - RESULTADOS DE LA PRUEBA |  |  |  |  |  |
| Hallazgos |  |  |  | Veredicto |  |
| Sin hallazgos en ejecución de referencia documentada. |  |  |  | Aprobación Hallazgo |  |
| Observaciones |  | Analista de QA |  |  |  |
| Caso representativo del plan maestro; la matriz completa TC-001 a TC-045 se ejecuta siguiendo la misma plantilla de caso de prueba. |  |  |  |  |  |
|  |  | Firma: Nombre: Fecha: |  |  |  |